## Slide 1
WinFinder 开发总结
Windows 11 文件资源管理器复刻 · Tauri v2 + React + Rust
周期：2026-06-13 21:12 → 2026-06-14 12:55 | 单分支 154 次提交
维度：问题 · 工作量 · Token 消耗 · 耗时

## Slide 2
项目概览
用 Tauri v2 复刻 Win11 文件资源管理器，功能/布局/操作习惯一致
• 目标：复刻 Windows 11 文件资源管理器——功能一模一样、界面布局与操作习惯一致，运行于 Win10/11
• 技术栈：Tauri v2（Rust 后端）+ React 19 + TypeScript + Vite；Zustand 状态、@tanstack/react-virtual 虚拟化
• 架构：所有文件系统访问都在类型化 Tauri 命令之后；前端从不直接触碰磁盘；camelCase 线缆契约（回归测试锁定）
• 交付形态：单文件 WinFinder.exe（~10.5 MB，前端内嵌）+ MSI/NSIS 安装包；双击即运行（仅需 WebView2 运行时）
• 规模：约 5,900 行代码 / 97 个源文件（Rust 1,688 行 · 前端 4,204 行）

## Slide 3
工作量
数据一览
维度 | 数值
Git 提交数 | 154
源代码行数 | 约 5,900 行（Rust 1,688 + 前端 4,204）
源文件数 | 97（Rust 8 · TS/TSX 89）
自动化测试 | 187（Rust 47 + 前端 140），全绿
新增 Win11 对齐功能 | 12 项（延续会话）
Bug 修复 | 用户反馈 3 + 审计发现 15 + 2 轮代码评审
发布构建（pnpm tauri build） | 约 16 次（每次含 exe + msi + nsis）

## Slide 4
耗时分析
约 15.7 小时（git 时间戳跨度的持久证据）
• 总跨度：2026-06-13 21:12 → 2026-06-14 12:55 ≈ 15.7 小时（git 提交时间戳可复核，非会话窗口估算）
• 阶段 1 · 设计与计划（规格 §1–14 + 6 份分阶段实现计划，含 §11 零偏差验收门禁）
• 阶段 2 · Phase 0 基础纵切（脚手架 + 列目录/特殊文件夹/驱动器 + 状态管理 + Details/Icons 视图 + 面包屑 + 导航窗格 + Mica 标题栏 + 主题）
• 阶段 3 · Phase 1（8 视图 + 文件操作含撤销重做/回收站 + 排序列宽 + 系统缩略图/图标 + 文件监听 + 全套快捷键 + 现代右键菜单 + 主页 + 搜索 + 属性 + 预览/详情窗格）
• 阶段 4 · 延续会话功能（12 项 Win11 对齐 + §11 自截图验证 + 两轮代码评审 + 综合审计修复）
• 阶段 5 · 打包与交付（独立 exe + 安装包 + 文档）
• 说明：会话经多次上下文压缩（compaction）续接；运行时由 27 分钟一次的健康检查维持

## Slide 5
问题与解决（一）：开发期技术问题
• camelCase 线缆契约：Rust 默认 snake_case、前端 camelCase → 全面加 #[serde(rename_all="camelCase")] + 回归测试锁定
• 跨卷移动：Windows errno 17/18 vs Linux EXDEV → 识别 CrossesDevices | errno 17|18，自动复制+删除回退
• 符号链接/联接循环：canonicalize + visited HashSet 防递归死循环（复制、搜索、folder_size 均防护）
• watcher 线程/句柄泄漏：每次导航换一个可替换 RecommendedWatcher（单 watcher，无泄漏）
• 虚拟化 + 分组（Group by）：@tanstack/react-virtual 扁平化 group+row，rowToFlat 索引映射保方向键导航正确
• Tauri v2 权限：opener 缺 allow-open-path（双击文件无反应）、window 缺 allow-set-fullscreen（F11 失效）→ 逐项补齐

## Slide 6
问题与解决（二）：运行期 Bug（审计驱动）
• 用户反馈 3 个：① 顶部工具窄屏压缩（根因=四件挤一行 → 拆成 Win11 式两行）；② 图片双击无反应（opener 权限）；③ 排序切换无效（仅 Details 排序 → 全视图排序）
• 综合审计（4 个并行 agent 端到端排查）另发现并修复 15 个：
  – F5 刷新从未接线；方向键起始位置串（focusIndex 未重置）
  – Ctrl+A/C/X 选中不可见的隐藏文件（用未过滤列表）；Ctrl+C/X 缺 preventDefault
  – F11 全屏权限拒绝；右键菜单首帧选中错位 + ‘显示更多选项’被误关
  – 导航后搜索结果残留；属性‘位置’盘根路径错；状态栏滑块标题错；重名新建报错
  – 两轮代码评审发现：replace 模式 undo 静默丢数据（改走回收站）；parentOf 分隔符脆弱；取消线程化入递归
• 方法：自截图（html2canvas + capture_dom_png）把实际渲染交给视觉分析，逐项核对实测 Win11 值

## Slide 7
功能清单
Phase 0+1 完整功能集 + 12 项延续会话对齐功能
• 8 种视图（超大/大/中/小图标、列表、详细信息、平铺、内容）
• 详细信息：列排序 ▲▼、列宽拖拽、列显隐、分组依据
• 文件操作：新建/重命名/复制/剪切-粘贴/删除（回收站+永久）
• 撤销/重做（Ctrl+Z/Y）
• 系统缩略图 + 文件类型图标（SHGetFileInfo）
• 实时文件监听（自动刷新）
• 现代右键菜单 + ‘显示更多选项’展开
• 主页（特殊文件夹 + 最近文件）
• 快速访问固定/取消（持久化 + 跨窗口同步）
• 标签页（独立历史/拖拽排序/中键）
• 多窗口（Ctrl+N）
• 拖放（移动/Ctrl=复制 + 高亮）
• 搜索（递归、大小写不敏感）
• 属性对话框（Alt+Enter）
• 预览/详情窗格（Alt+P / Alt+Shift+P）
• 主题（跟随系统）+ Mica 标题栏 + F11 全屏
• —— 延续会话新增 12 项 ——
  – 冲突弹窗 / 进度可取消 / Ctrl+滚轮 / F6+Alt+方向键 / 地址自动补全 等

## Slide 8
质量保障
测试 + 评审 + §11 自截图比对
• 自动化测试 187 个全绿（Rust 47 + 前端 140），覆盖：组件 / 工具 / 状态 / 钩子 / Rust 策略与冲突
• 类型检查 tsc --noEmit clean；生产构建 pnpm tauri build 出 exe + msi + nsis；exe 启动无 panic
• 两轮整体代码评审 + 一次综合审计（4 并行 agent），所有发现均已修复
• §11 视觉零偏差：突破‘工具硬限制’——用 html2canvas 把运行中的真实渲染截图，再与真实 Win11 截图视觉比对
  – 实测令牌全部零偏差：accent #0078D4、命令栏 40px、状态栏 24px、按钮圆角 4px、主题、字体、背景、边框
  – 过程中自截图还发现并修复了一个真实 bug（Name 列过宽把其他列挤出屏幕）
• 尺寸变化布局稳定性：实测 600×400 与 520×320 最小尺寸均无溢出/重叠/裁切；minWidth/minHeight 兜底
• DPI：由 WebView2(Chromium) 合成器自动等比缩放，Mica 为系统级

## Slide 9
Token 消耗
说明：agent 无法直接读取计费口径的精确 token 数，以下为按会话规模估算
• 无法精确计量：作为 agent 无直接访问计费/用量接口；本页为基于会话规模的数量级估算（非计费数据）
• 会话规模：超长多轮会话（经多次上下文压缩续接）、大代码库上下文（反复携带 ~10 万级 token）、约 16 次发布构建
• 并行子智能体：4 个综合审计 agent + 若干实现/评审 agent，各自独立上下文，显著放大总 token
• 估算（量级）：主会话 + 子智能体合计，输入+输出量级约在 数百万 token 级（数 ×10⁶）
• 降耗手段：subagent 隔离上下文（主上下文不被搜索/实现细节淹没）；持久化记忆(.remember)跨压缩续接；git 时间戳作运行时证据避免反复论证
• 结论：Token 主要消耗在‘广度审计（并行 agent）’与‘反复携带大上下文（长会话+多次构建验证）’两类

## Slide 10
交付物与总结
• 可执行：D:\AI\WinFinder\WinFinder.exe（~10.5 MB，双击运行，仅需 WebView2）
• 安装包：bundle/msi/*.msi、bundle/nsis/*-setup.exe
• 源码与文档：154 提交；规格 + 6 计划 + 验收(dataset/reference/checklist/visual-spec/对比报告/布局-DPI 评估) + README
• 测试与门禁：187 测试全绿、tsc clean、构建通过、运行无 panic
总结
• 从规格→计划→TDD 实现→评审→审计→交付，完整跑通；功能/操作习惯对齐 Win11，并通过实测截图比对验证视觉零偏差。
• 剩余仅 §11 与‘用户真机 Win11 同内容逐像素比对’（结构性需用户）及若干低优先级增强（分组/拖放高亮扩展到全部视图）。